| 障害報告書 |  |  |  |  |  |  |  | No. AW-2610-012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 件名 |  | 通販サイトの注文の画面が使えなかった障害（最終報告） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宛先 |  | 株式会社サンプル食品 EC推進部 小川様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告日 |  | 2026年10月23日 |  |  |  | 報告者 |  | 株式会社あさひウェブ 運用チーム 西村 |  |  |  |
| 報告の段階 |  | 最終報告 |  |  |  | 種類 |  | システム障害 |  |  |  |
| 重大度 |  | 高 |  |  |  | 対象 |  | 御社の通販サイト（注文の手続きの画面） |  |  |  |
| 発生した日時 |  | 10/20 10:05 |  | 検知した日時 |  | 10/20 10:31 |  | 復旧した日時 |  | 10/20 11:48 |  |
| 検知まで |  | 0時間26分 |  | 復旧まで |  | 1時間43分 |  | 検知まで・復旧までは、日時から計算して書きます。 |  |  |  |

| 1. 概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月20日（火）10時5分から11時48分まで、通販サイトで注文の手続きを進めると、エラーの画面になり、注文ができませんでした。サーバーのディスクの空きがなくなり、注文のデータを書き込めなくなったためです。注文などのデータは消えておらず、個人情報の漏えいもありません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 影響の範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影響を受けたもの |  |  | 範囲・件数 |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |
| 通販サイトの注文 |  |  | 10:05〜11:48（1時間43分） |  |  | 注文の手続きでエラーの画面になった（アクセスの記録で318回） |  |  |  |  |  |
| この時間の注文 |  |  | 0件（前の4週の同じ曜日・時間帯は平均22件） |  |  | 注文の途中だったお客様の数は、記録からはわからない |  |  |  |  |  |
| データ・個人情報 |  |  | 消失・漏えいなし |  |  | 空きがなく書き込めなかっただけで、保存済みのデータは無事 |  |  |  |  |  |

| 3. 対応の経緯（時系列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | できごと・対応 |  |  |  |  |  |  |  | 担当 |  |
| 10/20 10:05 |  | ディスクの空きがなくなり、注文の画面でエラーが出始めた（あとで記録から確認） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:31 |  | 御社のお客様窓口から、注文ができないと電話があった |  |  |  |  |  |  |  | 西村 |  |
| 10:45 |  | 原因がディスクの空き不足とわかった。御社に電話で第一報 |  |  |  |  |  |  |  | 西村 |  |
| 11:40 |  | 古いアクセスの記録を別の保管場所に移し、空きを作った |  |  |  |  |  |  |  | 運用チーム |  |
| 11:48 |  | 注文の画面が使えることを、試しの注文で確かめた。御社に続報 |  |  |  |  |  |  |  | 西村 |  |

| 4. 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・直接の原因：アクセスの記録（ログ）が削除されずにたまり続け、サーバーのディスクの空きがなくなった。 ・根本の原因：9月14日のサーバーの移行で、古い記録を自動で消す設定を新しいサーバーに移していなかった。移行の手順書のチェック項目になかった。 ・気づくのが遅れた原因：空きが少なくなると知らせる設定はあったが、知らせる先が、異動した前の担当者のメールアドレスのままだった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. 対策（暫定・恒久） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 対策 |  |  |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  | 状況 |
| 暫定 | 古いアクセスの記録（9月14日〜10月13日分）を、別の保管場所に移した |  |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/20 |  | 済み |
| 恒久 | 30日を過ぎた記録を、毎日自動で保管場所に移す設定にした |  |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/21 |  | 済み |
| 恒久 | 空きが少なくなったときの知らせる先を、チームの共有のアドレスにした |  |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/21 |  | 済み |
| 恒久 | 当社が運用するほかの12サイトのサーバーも、同じ設定を点検する |  |  |  |  |  | 運用チーム |  | 10/23 |  | 済み |
| 恒久 | サーバーの移行の手順書に、記録の削除と知らせる先の確認を足す |  |  |  |  |  | 西村 |  | 10/30 |  | 対応中 |

| 6. 残っている課題・お願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・この時間に注文できなかったお客様へのご案内（お詫びのメールなど）を出されるかは、御社でご判断ください。文面の案は当社でお作りします。 ・手順書の見直しが終わりましたら、10月の定例のご報告でお知らせします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

報告の段階・種類・重大度は、上の案内の中から書きます。対策の状況は、済み・対応中・未着手のどれかを書きます。表の行は、いちばん下の行の右端の欄で Tab キーを押すと足せます。

|  |  |  |  |  |  | 承認 |  | 確認 |  | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |