## Slide 1
〇〇株式会社
社外秘
企画書
〇〇を〇〇する企画
（何をするかを補う1文）
〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇会議
〇〇部 〇〇 〇〇
Notes: 表紙。題名は「何をする企画か」がわかる1文にします（〇〇を始める企画、〇〇を減らす企画）。提出先（会議の名前と日付）、作成した部署と氏名、取り扱い（社外秘など）を入れます。

## Slide 2
1. 結論
〇〇を〇〇します。費用は〇〇万円で、〇〇を〇〇にします（結論を1〜2文で）
費用
〇〇万円
内訳：〇〇 〇〇万円
効果（時間・件数・金額）
〇〇
今 〇〇 → 〇〇
目標
〇〇
昨年・今 〇〇
〇月〇日までに決めれば、〇〇に間に合います
決めていただきたいこと：〇〇の承認（費用 〇〇万円・〇〇の予算から）
〇〇株式会社 〇〇の企画書
2
Notes: いちばん大事なページです。決める人がこのページだけで「何を・いくらで・どうなるか・何を決めればよいか」をわかるようにします。見出しに結論を1〜2文、数字を3つ、いつまでに決めれば何に間に合うか、決めてほしいこと、の順に置きます。

## Slide 3
2. 背景と課題
〇〇が〇〇です。〇〇に〇〇かかっています（課題を数字で）
（グラフの題）
 | 〇〇年 | 〇〇年 | 〇〇年 | 目標
〇〇 |  |  |  | 
Chart: 
| 〇〇年 | 〇〇年 | 〇〇年 | 目標
値 | 100 | 110 | 120 | 140
課題 | 今の数字
〇〇 | 
〇〇 | 
〇〇 | 
〇〇 | 
（課題の補足。わかっていることと推測を分けて書く）
〇〇株式会社 〇〇の企画書
3
Notes: なぜ今やるのかを、数字で書きます。去年や今の数字と、困っていること（時間・件数・お金）を並べます。わかっていることと推測は分けます。グラフは右クリック →「データの編集」で数字を入れ替えます。

## Slide 4
3. 目的と目標
目的は、〇〇を〇〇することです（何のためにやるかを1文で）
指標 | 今 | 目標 | 測り方
〇〇 |  |  | 
〇〇 |  |  | 
〇〇 |  |  | 
〇〇 |  |  | 
〇〇 |  |  | 
（目標の出し方。何を元に、どう計算したか）
〇〇株式会社 〇〇の企画書
4
Notes: 目的（何のためにやるか）を1文で書き、目標は数字にします。今の数字・目標・測り方を並べておくと、終わったあとに達成できたかを判断できます。

## Slide 5
4. 企画の内容
〇〇を〇〇できるようにします（何をするかを1文で）
1. 〇〇
・〇〇
2. 〇〇
・〇〇
3. 〇〇
・〇〇
4. 〇〇
・〇〇
変えること
・〇〇
・〇〇
変えないこと
・〇〇
・〇〇
〇〇株式会社 〇〇の企画書
5
Notes: 何をするかを、手順や仕組みの流れで示します。変えることと変えないことを分けて書くと、現場の不安が減ります。

## Slide 6
5. 比べた案
〇つの案を比べ、〇〇ができるA案を選びました
観点 | A案 〇〇（この案） | B案 〇〇 | C案 今のまま
費用 |  |  | 
できること |  |  | 
手間 |  |  | 
準備の期間 |  |  | 
評価 |  |  | 
（選ばなかった案の、いちばんの理由）
〇〇株式会社 〇〇の企画書
6
Notes: ほかの案（安い案、今のままにする案）と比べて、なぜこの案かを書きます。比べる観点は、費用・できること・手間・準備の期間など、決める人が気にするものにします。

## Slide 7
6. スケジュール
〇月〇日に〇〇し、〇月〇日に〇〇を始めます
やること | 担当 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
〇〇 | 〇〇 |  |  |  |  | 
区切りの日：〇月〇日 〇〇 ／ 〇月〇日 〇〇
〇〇株式会社 〇〇の企画書
7
Notes: いつ・何を・誰がするかを線表にします。決める日、始める日、振り返る日は必ず入れます。棒は四角の図形なので、ドラッグで長さを変えられます。

## Slide 8
7. 体制
〇〇部が全体を進め、〇〇は〇〇に任せます
役割 | 担当 | やること
責任者 |  | 
全体の進行 |  | 
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
（現場の負担：何に、どのくらいの時間がかかるか）
〇〇株式会社 〇〇の企画書
8
Notes: 責任者と、誰が何をするかを書きます。社外に頼むところと、現場の負担（時間）も書きます。

## Slide 9
8. 費用
費用は〇〇万円です。〇〇の予算から出します
項目 | 金額（円） | 内訳
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
合計 |  | 
（続けてかかる費用、やめたときの扱い）
1店（1人・1件）あたりに直すと〇〇円
〇〇株式会社 〇〇の企画書
9
Notes: 費用は内訳まで書き、合計と、どの予算から出すかを書きます。続けて費用がかかるか、やめたらどうなるかも書きます。

## Slide 10
9. 効果
〇〇が〇〇減り、〇〇が〇〇増える見込みです
（グラフの題）
Chart: 
| 今 | 見込み
値 | 100 | 50
効果 | 見込み | 計算の根拠
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
〇〇 |  | 
（見込みの数字を、いつ・どう確かめるか）
〇〇株式会社 〇〇の企画書
10
Notes: 効果は、見込みの数字と計算の根拠（式）を並べます。根拠があると、決める人が自分で確かめられ、終わったあとに同じ式で実績を出せます。

## Slide 11
10. お願い
決めていただきたいことは、次の〇つです
1
〇〇の承認（費用 〇〇万円）
〇〇の予算から出します。〇月〇日までに決まれば、〇〇に間に合います
2
〇〇
（補足）
3
〇〇
（補足）
承認いただいたら：〇月〇日に〇〇 → 〇月〇日に〇〇
〇〇株式会社 〇〇の企画書
11
Notes: 決めてほしいことを、番号を付けて書きます。承認されたあとの最初の一歩を、日付つきで書いておくと、その場で話が進みます。