| 打ち合わせ議事録 |  |  |  |  |  |  |  | 作成日：2026年10月28日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 件名 |  | コーポレートサイトのリニューアル 第5回 定例会議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | 2026年10月28日（水）10:00〜10:30 |  |  |  |  | 場所 | オンライン（ビデオ会議） |  |  |  |
| 出席者（貴社） |  | 株式会社つばめ運輸 総務部 中村様、大野様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席者（当社） |  | 株式会社ことのは制作 西田（ディレクター）、川口（デザイナー） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作成者 |  | ことのは制作 西田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日の打ち合わせの内容を、下記のとおりまとめました。内容に違いがありましたら、10月30日（金）までにご連絡ください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 決まったこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 決まったこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 議題 |
| 1 | お問い合わせフォームの項目は、10月21日にお出しした案の8項目で確定する。電話番号は入力を任意にする |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 残りの原稿・写真（11ページ分）は、11月6日（金）までにいただく。この日を過ぎると、12月10日の公開に響く |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 採用情報の3ページは、当社が原稿の案を作り、貴社に赤字を入れていただく |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

| 2. 宿題（ToDo：誰が・何を・いつまでに） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 宿題（何を・どこまで） |  |  |  |  |  | 会社 | 担当 |  | 期限 |  |
| 1 | 残り11ページの一覧と、要る写真のリストを送る |  |  |  |  |  | 当社 | 西田 |  | 10月29日（木） |  |
| 2 | 採用情報の3ページの原稿の案を送る |  |  |  |  |  | 当社 | 西田 |  | 11月4日（水） |  |
| 3 | お知らせ記事の移し方の2案と、それぞれの工数をまとめる |  |  |  |  |  | 当社 | 西田 |  | 11月4日（水） |  |
| 4 | サービス紹介のページのデザインを確認する |  |  |  |  |  | 貴社 | 大野様 |  | 11月4日（水） |  |
| 5 | 残り11ページの原稿・写真を送る |  |  |  |  |  | 貴社 | 中村様 |  | 11月6日（金） |  |

会社の欄には、貴社・当社のどちらかを書きます。宿題は、相手の会社の分も同じ表に書きます。

| 3. 決まっていないこと（持ち帰り） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決まっていないこと |  |  |  |  |  | いつ・誰が決めるか |  |  |  |  |  |
| 旧サイトのお知らせ記事（約180件）を、新しいサイトにどこまで移すか |  |  |  |  |  | 11月4日の定例で、当社が全部移す案と直近2年分の案の工数をお出しし、貴社で11月11日（水）までにご判断いただく |  |  |  |  |  |

| 4. 議題ごとの記録（話し合ったことの要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議題（説明した人） |  |  | 報告・話し合ったこと（要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 進み具合（西田） |  |  | デザインとページの制作は予定どおり。原稿・写真のご提供が予定より遅れていて、残りは11ページ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. お問い合わせフォーム（川口） |  |  | 10月21日の案（8項目）で確定。電話番号は、入力を任意にする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. お知らせ記事の移し方（西田） |  |  | 旧サイトのお知らせ記事は約180件。移す件数によって、制作の日数が2〜5日変わる。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. 次回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | 2026年11月4日（水）10:00〜10:30 |  |  |  |  | 場所 | オンライン（ビデオ会議） |  |  |  |
| 予定の議題 |  | 進み具合、お知らせ記事の移し方の2案、採用情報の原稿の案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |