| 議事録 |  |  |  |  |  |  |  | 第8回 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 会議名 |  | 設備管理部 定例会議（11月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | 2026年11月2日（月）16:00〜17:00 |  |  |  |  | 場所 | 本社 3F 会議室 |  |  |  |
| 出席者 |  | 田中部長（議長）、業務管理課 山本、設備管理課 佐々木・小林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欠席者 |  | 中島（現場の対応のため） |  |  |  |  |  | 記録者 | 設備管理課 小林 |  |  |

| 1. 決まったこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 決まったこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 議題 |
| 1 | 11月16日（月）の点検から、写真のファイル名を「物件名_項目_番号」にそろえる |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 月末に点検が集中する3物件は、点検日を中旬に移せるかを管理会社に相談する |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | 写真の多い2物件の報告書の作成を外部に任せる件は、見積りを取ってから12月の定例で決める |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | 12月の点検は、12月25日（金）までに終える日程で組む |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

決まったことは「〜する」と言い切りで書きます。決まらなかったことは、議題ごとの記録に「継続」と書きます。

| 2. 宿題（ToDo：誰が・何を・いつまでに） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 宿題（何を・どこまで） |  |  |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  | 議題 |
| 1 | 写真のファイル名の決まりの説明書きを作り、全員に配る |  |  |  |  |  | 山本 |  | 11月13日（金） |  | 2 |
| 2 | 点検日を中旬に移せるかを、3物件の管理会社に相談する |  |  |  |  |  | 佐々木・小林 |  | 11月30日（月） |  | 2 |
| 3 | 外部に任せるときの見積りを、2社から取る |  |  |  |  |  | 山本 |  | 11月27日（金） |  | 2 |
| 4 | 12月の点検の日程の案を作る |  |  |  |  |  | 佐々木 |  | 11月20日（金） |  | 3 |
| 5 | 12月にも同じ調査をして、作成時間が減ったかを確かめる |  |  |  |  |  | 山本 |  | 12月25日（金） |  | 2 |

| 3. 前回までの宿題の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前回までの宿題 |  |  |  |  | 担当 |  | 期限 |  | 状況 | メモ |  |
| 10月の点検報告書の作成時間を調べる |  |  |  |  | 山本 |  | 11月2日 |  | 完了 | 議題2で報告 |  |
| 脚立2台の買い替えの見積りを取る |  |  |  |  | 小林 |  | 10月16日 |  | 完了 | 10/15に提出 |  |
| 北町の物件の鍵の預かり書を作り直す |  |  |  |  | 佐々木 |  | 10月23日 |  | 対応中 | 期限切れ。11/6に終える |  |
| 倉庫の掲示（脚立の使い方）を貼り替える |  |  |  |  | 小林 |  | 11月5日 |  | 対応中 |  |  |

状況は、未着手・対応中・完了・取りやめのどれかを書きます。

Excel 版の「宿題の一覧」を使うと、会議をまたいで宿題の期限切れを確かめられます。

| 4. 議題ごとの記録（話し合ったことの要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 議題（説明した人） |  |  | 報告・話し合ったこと（要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 10月の点検の実績（佐々木） |  |  | 点検報告書は42件。期限を過ぎて出した報告書が6件あり、6件とも月末に点検した物件だった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 点検報告書の作成時間の調査（山本） |  |  | 1件あたり平均74分で、4月の調査（68分）より6分長い。増えたのは写真の整理（24分→31分）。 ・写真のファイル名がばらばらで、どの項目の写真かを探すのに時間がかかっている（小林） ・外部に任せる件は、費用を見てから決めたい（田中部長） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 12月の点検の予定（佐々木） |  |  | 年末の休みの前に終えてほしいという物件が多い。12月25日までに終える日程で組む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. 次回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | 2026年12月7日（月）16:00〜17:00 |  |  |  |  | 場所 | 本社 3F 会議室 |  |  |  |
| 予定の議題 |  | 11月の点検の実績、写真のファイル名の決まりを使ってみた結果、外部に任せる件（見積り）、12月の点検の日程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 承認 |  | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |