No. MS-2608-12

2026年8月25日

| 株式会社こむぎ日和 営業企画部 小川 直樹 様 |  |  |  |  |  |  | 株式会社まどぐちシステム 営業部 森下 拓也 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

クリスマスケーキのWeb予約のご提案

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、8月18日のお打ち合わせで伺ったクリスマスケーキの予約について、下記のとおりご提案いたします。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

| 1. ご提案の要点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予約サービス「まどぐち予約」で、電話と店頭の予約に、スマホからの予約を足します。費用は2か月で205,000円（税別）です。9月18日までにお申込みいただければ、11月10日の予約の受付開始に間に合います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 貴社の課題（8月18日に伺ったこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伺ったこと |  |  | 昨年（2025年） |  |  |  | 困っていること |  |  |  |  |
| 電話の予約 |  |  | 2,390件（予約の62%） |  |  |  | 締め切り前の3日間は電話がつながりにくい |  |  |  |  |
| 受付の時間 |  |  | 約160時間（1件 約4分） |  |  |  | 店長が焼成の合間に受けている |  |  |  |  |
| 予約票の書き間違い |  |  | 41件（二重の予約を含む） |  |  |  | 受け取りの日に作り直している |  |  |  |  |
| 受け取りの待ち時間 |  |  | 最大25分（12月24日の夕方） |  |  |  | 受け取りの時間を決めていない |  |  |  |  |

| 3. ご提案の内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・スマホから、店・受け取りの日時・ケーキを選んで、24時間予約できるようにします ・店ごとにケーキの数の上限を登録し、上限に達したら自動で締め切ります ・受け取りを30分ごとの枠に分け、予約の番号で探して渡せるようにします ・電話と店頭の予約、店頭でのお支払いは今までどおりです |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. 導入後の見込み（電話の受付） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Webの予約の割合 |  |  |  | 電話の予約 |  |  |  | 電話の受付の時間 |  |  |  |
| 0%（昨年） |  |  |  | 2,390件 |  |  |  | 約160時間 |  |  |  |
| 30% |  |  |  | 約1,670件 |  |  |  | 約110時間 |  |  |  |
| 50% |  |  |  | 約1,200件 |  |  |  | 約80時間 |  |  |  |

前提：予約の数は昨年と同じ3,860件。Web以外の予約は昨年と同じ割合で電話と店頭に分かれ、電話1件の受付は約4分。見込みは当社の計算で、お約束する数字ではありません。

| 5. 進め方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時期 |  |  | やること |  |  |  |  |  | 担当 |  |  |
| 8月28日〜9月10日 |  |  | 試しのページ（3店舗分）を店長さまに触っていただく |  |  |  |  |  | 貴社・当社 |  |  |
| 9月18日 |  |  | お申込み |  |  |  |  |  | 貴社 |  |  |
| 9月19日〜10月9日 |  |  | 予約ページの設定（商品・店・上限の数） |  |  |  |  |  | 当社 |  |  |
| 9月28日 |  |  | 店長会で操作を説明（15分） |  |  |  |  |  | 当社・貴社 |  |  |
| 10月13日〜24日 |  |  | 店舗でのテスト |  |  |  |  |  | 貴社（全店） |  |  |
| 11月10日〜12月22日 |  |  | 予約の受付（12月23〜25日に受け取り） |  |  |  |  |  | 貴社 |  |  |

| 6. 費用（お見積り・税別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  | 金額（円） |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |
| 初期費用 |  |  | 80,000 |  |  | 予約ページの設定、25店の登録、操作の説明会（1回） |  |  |  |  |  |
| 月額 |  |  | 125,000 |  |  | 2,500円×25店×2か月（11・12月） |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 205,000 |  |  | 税別 |  |  |  |  |  |

含まれないもの：POP・チラシの印刷、Webでの前払い、26店目からの追加（1店 月2,500円）。1月からは、お申込みがなければ費用はかかりません。

| 7. 試しのページ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| まだ貴社と同じ規模の導入の例がないため、梅田店・江坂店・高槻店の3店舗分の試しのページを作りました。8月28日から9月10日までの2週間、無料でお使いいただけます。お申込みにならなくても費用はかかりません。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. 次の一歩（お願い） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 試しのページを、店長さま2〜3名に触っていただく（9月10日まで） 2. ご質問・ご要望を、9月10日までにお送りいただく 3. 9月18日までに、お申し込みいただく 連絡先：株式会社まどぐちシステム 営業部 森下 拓也（sales@example.jp） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上