|  |  |  |  |  |  | No. AW-2611-003 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026年11月2日 |  |  |  |  |  |

| サンプル住建株式会社 広報部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松本 様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 株式会社あさひウェブ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 運用チーム 中村 直樹 |  |  |  |  |

| 問い合わせフォームの不具合の経緯のご報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| このたびは、御社ウェブサイトの問い合わせフォームが送信できない状態となり、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。本件の経緯と原因、今後の対策を、下記のとおりご報告いたします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 対象 |  | 御社ウェブサイトの問い合わせフォーム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 報告の段階 |  | 完了報告 |  |  |  | これまでの報告 |  | 第一報 11/2 10:00、続報 11/2 11:50 |  |  |  |
| 次の報告 |  | なし（本件のご報告は、この完了報告で終わります） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発生した日時 |  | 10/31 18:05 |  | 気づいた日時 |  | 11/2 9:20 |  | 収まった日時 |  | 11/2 11:30 |  |
| 気づくまで |  | 39時間15分 |  | 収まるまで |  | 41時間25分 |  | 気づくまで・収まるまでは、日時から計算して書きます。 |  |  |  |

| 1. 概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月31日（土）18時5分から11月2日（月）11時30分まで、御社サイトの問い合わせフォームから送信されたお問い合わせ17件が、御社に届いていませんでした。原因は、当社がサーバーの設定を変えたときに、フォームの送信先の設定が消えたことです。17件はすべてサーバーの記録から取り出して御社にお渡しし、17件のお客様には、ご指示どおり11月2日中に当社からご連絡して、全員と連絡が取れました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 経緯（時系列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | 事実（起きたこと・わかったこと） |  |  |  | 対応（したこと） |  |  | 確認したこと |  |  |
| 10/31（土） 18:05 |  | 当社がサーバーのメールの設定を変えた。このとき送信先の設定が消えた |  |  |  |  |  |  | 変更のあと、試しの送信をしなかった |  |  |
| 11/2（月） 9:20 |  | 当社の担当者が、フォームから送信できないことに気づいた |  |  |  |  |  |  | 最後に届いたのは 10/31 17:52 |  |  |
| 9:50 |  |  |  |  |  | フォームの上に、電話番号の案内を出した |  |  | パソコンとスマホで表示を確かめた |  |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  | 松本様にお電話し、メールで第一報をお送りした |  |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 原因がわかった（10/31の変更で送信先の設定が消えていた） |  |  |  | 送信先の設定を元に戻した |  |  | 試しに3回送信し、3回とも届いた |  |  |
| 11:50 |  | 止まっていた間の送信は17件。記録からすべて取り出せた |  |  |  | 続報と17件の一覧をお送りした |  |  | 件数と中身を記録と照らし合わせた |  |  |
| 14:10 |  | 御社から、17件へは当社から連絡するようご指示をいただいた |  |  |  | 17件のお客様に、お電話とメールでご連絡した（14:30〜18:20） |  |  | 17件すべてと連絡が取れた |  |  |

| 3. 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月31日（土）に、当社がサーバーのメールの送信の設定を新しいものに切り替えました。このとき設定のファイルを上書きし、フォームの送信先の設定が消えました。作業のあとに、フォームから試しに送信して届くかを確かめる手順がなかったため、11月2日（月）の朝まで気づきませんでした。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. 今後の対策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対策 |  |  |  |  |  |  | 担当 |  | 開始・期限 |  |  |
| サーバーの設定を変えたあとは、フォームから試しに送信し、届くことを必ず確かめる（作業の手順書に入れました） |  |  |  |  |  |  | 当社 運用チーム |  | 11月2日から |  |  |
| 毎朝9時に試しの送信を自動で行い、届かなければ担当者に知らせる |  |  |  |  |  |  | 当社 運用チーム |  | 11月9日から |  |  |
| サーバーの設定を変える作業は、平日の日中に行う |  |  |  |  |  |  | 当社 運用チーム |  | 11月2日から |  |  |

| 5. ご確認のお願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・お渡しした17件の一覧と、御社で把握されているお問い合わせに、食い違いがないかご確認をお願いします。 ・今後の対策の実施の状況は、11月の定例のご報告でお知らせします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

報告の段階は、第一報・続報・完了報告のどれかを書きます。表の行は、いちばん下の行の右端の欄で Tab キーを押すと足せます。