| 経緯報告書 |  |  |  |  |  |  |  | No. 2611-02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 件名 |  | サンプル住建様のサイトの問い合わせフォームの停止の経緯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宛先 |  | 制作部 森田部長 |  |  |  | 報告日 |  | 2026年11月2日 |  |  |  |
| 報告者 |  | 運用チーム 中村 |  |  |  | 報告の段階 |  | 完了報告 |  |  |  |
| これまでの報告 |  | 第一報 9:30、続報 11:50 |  |  |  | 次の報告 |  | 11月16日（対策の実施の結果） |  |  |  |
| 発生した日時 |  | 10/31 18:05 |  | 気づいた日時 |  | 11/2 9:20 |  | 収まった日時 |  | 11/2 11:30 |  |
| 気づくまで |  | 39時間15分 |  | 収まるまで |  | 41時間25分 |  | 気づくまで・収まるまでは、日時から計算して書きます。 |  |  |  |

| 1. 結論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・サンプル住建様のサイトのフォームが41時間25分止まり、問い合わせ17件が届いていませんでした。17件はすべて取り出し、お客様全員と連絡が取れました。 ・原因は、設定を変えたあとに、フォームから試しに送信する手順がなかったことです。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. 影響 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・届かなかった問い合わせ：17件（10/31 18:05〜11/2 11:30 の送信）。11月2日中に全員と連絡済み ・サンプル住建様への報告：第一報 10:00、続報 11:50、完了報告 18:40 の3回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. 経緯（時系列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日時 |  | 事実（起きたこと・わかったこと） |  |  |  | 対応（したこと） |  |  | 確認したこと |  |  |
| 10/31（土） 18:05 |  | 運用チームがメールの設定を切り替え、送信先の設定が消えた |  |  |  |  |  |  | 変更のあと、試しの送信をしなかった |  |  |
| 11/2（月） 9:20 |  | 中村が朝の確認で、送信できないことに気づいた |  |  |  |  |  |  | 最後に届いたのは 10/31 17:52 |  |  |
| 9:50 |  |  |  |  |  | フォームの上に電話番号の案内を出した |  |  | パソコンとスマホで表示を確かめた |  |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  | 松本様に、電話とメールで第一報 |  |  |  |  |  |
| 11:30 |  | 原因がわかった（送信先の設定が消えていた） |  |  |  | 設定を元に戻した |  |  | 試しに3回送信し、3回とも届いた |  |  |
| 11:50 |  | 届かなかった送信は17件。記録からすべて取り出せた |  |  |  | 続報と17件の一覧を送った |  |  | 件数と中身を記録と照らし合わせた |  |  |
| 14:10 |  | 松本様から、17件へは当社から連絡するよう指示 |  |  |  | 17件のお客様に、電話とメールで連絡した（14:30〜18:20） |  |  | 17件すべてと連絡が取れた |  |  |

| 4. 原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・直接の原因：メールの送信の設定を切り替える作業で、設定のファイルを上書きし、フォームの送信先の項目が消えた。 ・気づくのが遅れた原因：作業の手順書に、変更のあとにフォームから試しに送る手順がなかった。土曜日の作業で、月曜日の朝の確認まで、誰も送信を試さなかった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. 再発防止策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対策 |  |  |  |  |  |  | 担当 |  | 開始・期限 |  |  |
| 作業の手順書に「変更のあと、フォームから試しに送り、届くのを確かめる」を足す |  |  |  |  |  |  | 運用チーム 中村 |  | 11月2日（済み） |  |  |
| 毎朝9時に試しの送信を自動で行い、届かなければ担当者に知らせる |  |  |  |  |  |  | 運用チーム |  | 11月9日 |  |  |
| 当社が運用するほかの12サイトのフォームも、送信先の設定を確かめる |  |  |  |  |  |  | 運用チーム |  | 11月6日 |  |  |
| サーバーの設定を変える作業は、平日の日中に行う |  |  |  |  |  |  | 制作部 |  | 11月2日から |  |  |

| 6. 相談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・サンプル住建様には、11月10日の定例会で、森田部長から改めてご説明いただけないでしょうか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 承認 |  | 確認 |  | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

報告の段階は、第一報・続報・完了報告のどれかを書きます。表の行は、いちばん下の行の右端の欄で Tab キーを押すと足せます。